УТВЕРЖДЕНО

Решение Глусского районного

исполнительного комитета

18.01.2021 № 2-4

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда

г.п. Глуска и Глусского района на 2022-2026 годы

| Адрес жилого дома | Год пост- ройки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год послед- него капита- льного ремонта | Плани-руемый год прове- дения капиталь- ного ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул.Кирова в г.п. Глуске | 1987 | 5 этажей | Панельный | 4 122,00 | Не проводился | 2022 | Ремонт мягкой кровли, ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена окон в местах общего пользования, замена входных дверей в подъезды и подвалы, ремонт теплопункта |
| Итого |  |  |  | 4 122,00 |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Шваякова в г.п. Глуске | 1967 | 2 этажа | Кирпичный | 697,00 | Не проводился | 2023 | Ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей, замена окон в местах общего пользования, замена входных дверей |
| Капитальный ремонт жилого дома №58 по ул.Кирова в г.п. Глуске | 1986 | 5 этажей | Панельный | 1 504,00 | Не проводился | 2023 | Ремонт мягкой кровли, ремонт входных групп, ремонт козырьков над входами в подъезды, замена входных дверей в подъезды, ремонт отмостки, замена окон в местах общего пользования |
| Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул.М.Горького в г.п.Глуске | 1970 | 2 этажа | Кирпичный | 860,00 | Не проводился | 2023 | Ремонт мягкой кровли, ремонт входных групп, замена козырьков над входами в подъезды, замена дверей в подъезды, замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки |
| Итого |  | 3 061,00 |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул.М.Горького в г.п.Глуске | 1967 | 2 этажа | Кирпичный | 728,00 | Не проводился | 2024 | Ремонт шатровой кровли, замена дверей в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена козырьков над входными группами, ремонт отмостки |
| Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Кирова в г.п. Глуске | 1978 | 3 этажа | Панельный | 1 061,00 | Не проводился | 2024 | Ремонт мягкой кровли, ремонт входных групп, замена дверей в местах общего пользования, замена окон в местах общего пользования, замена козырьков над входными группами, ремонт отмостки |
| Капитальный ремонт жилого дома №93 по ул.Кирова в г.п. Глуске | 1969 | 2 этажа | Кирпичный | 363,30 | Не проводился | 2024 | Ремонт шатровой кровли, замена дверей в подъезде, замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки |
| Итого |  | 2 152,30 |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома №65 по ул.Кирова в г.п. Глуске | 1986 | 3 этажа | Панельный | 924,30 | Не проводился | 2025 | Ремонт мягкой кровли, ремонт козырьков над входами в подъезды, замена входных дверей в подъезды и подвалы, ремонт отмостки, замена окон в местах общего пользования |
| Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Интернациональная в г.п.Глуске | 1991 | 2 этажа | Панельный | 369,04 | Не проводился | 2025 | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Интернациональная в г.п.Глуске | 1987 | 2 этажа | Панельный | 561,11 | Не проводился | 2025 | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  | 1 854,45 |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул. Интернациональная в г.п.Глуске | 1975 | 2 этажа | Кирпичный | 358,30 | Не проводился | 2026 | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома №1а по ул. Новая в д. Хвастовичи Глусского района | 1975 | 2 этажа | Кирпичный | 590,7 | Не проводился | 2026 | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  | 949,00 |  |  |