Информация

по капитальному ремонту жилфонда в 2018 году.

Согласно текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Глусского УКП «Жилкомхоз» на 2018 год утвержденного Решением Глусского районного исполнительного комитета от 24.01.2018 г. №4-1 план финансирования всего составлят 554, 057 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетных средств 400,0 тыс. рублей;

- отчисления населения на капитальный ремонт 154,057 тыс. рублей ( по состоянию на 01.06.2018 г. на специальный счет Глусского РИК получено отчислений населения на капитальный ремонт 72,089 тыс. рублей (в т.ч. остаток 2017 г. 9,561 тыс. руб.)

На этапе завершения строительно-монтажные работы по капитальному ремонту жилого дома №22 по ул.Кирова в г.п.Глуск. План финансироваия объекта в 2018 году составляет 162,455 тыс. руб., в т.ч. бюджетных 121,855 тыс. руб. (в т.ч. задолженность за работы выполненные в 2017 году 5,427 тыс. рублей), отчислений населения 40,1 тыс. рублей.

В мае 2018 года начато производство работ по капитальному ремонту жилого дома № 8 по ул.Кирова (1-ый пусковой комплекс). Виды работ: ремонт фасада, замена окон в подъездах, замена инженерных сетей, замена отмостки, замена балконных плит. Сметная стоимость строительства всего объекта (2 пусковых комплекса Виды работ: замена кровли.) составляет 298,947 тыс. рублей. Выделение средств в текущем году составляет 169,209 тыс. руб., в т.ч. бюджетных 169,209 тыс. руб. (в т.ч. задолженность за проектно-сметную документацию (выполненные в 2017 году) 9,990 тыс. рублей).

В сентябре 2018 года планируется приступить к производству работ по капитальному ремонту жилого дома № 32 по ул.Кирова. Сметная стоимость строительства составляет 153,949 тыс. рублей. Выделение средств составляет 140,000 тыс. руб., в т.ч. бюджетных 26,542 тыс. руб., отчислений населения 113,457 тыс. рублей.